模具加工定制合同

甲方：杭州深远工贸有限公司

乙方：杭州景创模塑科技有限公司

甲方为开发新品需要现委托乙方开制以下零件模具，双方在业已签订的模具加工承揽合同的框架下经过磋商洽谈，特定协议如下：

一、甲方委托乙方开制以下零件模具：

| 序号 | 品名 | 注番 | 取数 | 金额 （含税） | T0纳期 | 模具合格 时间 | 目标成型 周期 | 目标成型 机吨位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Floor Hatch Cover （地板舱盖） | P51-N32500-AA | 4穴 | 65,000元 | 2026-07-12 | 2026-08-12 | 10s | 250T | — |
| 合计 |  |  |  | 65,000元 |  |  |  |  |  |

二、模具总价：人民币 陆万伍仟元整（含税¥65,000.00元 / 未税¥57,522.00元，税率13%）。

三、该合同价包含模具设计、模具制作、模具试作（若甲方客户无偿提供材料给甲方，甲方也将无偿提供给乙方）、模具包装、模具运输、模具售后服务费用。

四、甲方提供产品图纸给乙方。在模具开始加工前，乙方的模具图和3D分模数据，需得到甲方客户认可。在制造过程中，

乙方应严格遵守模具加工日程，每周四提供加工进展报告（附主要部品图片）给甲方客户。

五、乙方制作的模具必须完全符合甲方客户所的模具技术协议的要求。

六、模架，镶块材料，热流道的采购以及加工必须得到甲方客户的许可才能进行。

七、乙方需要保证模具的外观整洁光亮，符合甲方客户对模具的标准和要求，没有瑕疵。

八、乙方交付模具前要经过甲方客户验收，模具符合甲方客户的验收标准。

九、乙方负责将运输到甲方客户指定工场，同时做好模具的包装防护，以防止模具在运输过程中被损坏或腐蚀。

十、乙方配合甲方客户需求，按甲方客户合同要求提供关联的技术资料给甲方客户。

十一、乙方对甲方提供的图纸及有关产品、模具技术信息和加工信息负有保密义务。乙方未经甲方的书面同意，不得将甲方所提供的任何资料和信息泄露给第三方。

十二、乙方试模免费样件，按甲方和甲方客户签订合同要求执行。

十三、产品设计更改费用，乙方报价给甲方客户抄送给甲方，金额以甲方客户最终认可金额为准，甲方收到甲方客户货款后1个月内支付给乙方。

十四、乙方保证模具使用寿命：50万模。

十五、付款方式：

（一）合同签订款（30%）：本合同双方签订后，乙方开具增值税专用发票，甲方于收票后30个自然日内以银行转账或承兑汇票方式支付人民币壹万玖仟伍佰元整（含税¥19,500.00元 / 未税¥17,257.00元）。
　　（二）T0交样款（30%）：模具完成T0试模并提交样件后，乙方开具增值税专用发票，甲方于收票后30个自然日内支付人民币壹万玖仟伍佰元整（含税¥19,500.00元 / 未税¥17,257.00元）。
　　（三）验收通过款（30%）：模具经甲方客户验收通过后，乙方开具增值税专用发票，甲方于收票后30个自然日内支付人民币壹万玖仟伍佰元整（含税¥19,500.00元 / 未税¥17,257.00元）。
　　（四）量产尾款（10%）：量产开始后6个月，乙方开具增值税专用发票，甲方于收票后30个自然日内支付人民币陆仟伍佰元整（含税¥6,500.00元 / 未税¥5,751.00元）。

十六、模具售后，由乙方直接和甲方客户对接，按甲方客户模具合同要求配合甲方客户做好售后服务。

十七、项目管理，乙方直接对接甲方客户，按甲方客户要求做好进度汇报，沟通交流。

十八、甲方和甲方客户签订（上海金榕汽车零部件股份有限公司）的本套模具的模具合同和技术协议作为本合同附件，乙方代表甲方执行合同。

十九、对合同未尽事宜，双方本着友好合作精神协商解决，如协商解决无效，向甲方所在地法院提出起诉。

二十、本协议一式贰份，甲方持壹份，乙方持壹份。

| 甲方：杭州深远工贸有限公司 | 乙方：杭州景创模塑科技有限公司 |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 经办人：____陈思远____ | 经办人：____胡孝程____ |
| 负责人：____许燊_____ | 负责人：____胡孝程____ |
| 日期：_2026_年__07_月_01_日 | 日期：_2026_年__07_月_01_日 |