模具加工定制合同

甲方：杭州深远工贸有限公司

乙方：杭州景创模塑科技有限公司

甲方为开发新品需要现委托乙方开制以下零件模具，双方在业已签订的模具加工承揽合同的框架下经过磋商洽谈，特定协议如下：

一、甲方委托乙方开制以下零件模具：

| 序号 | 品名 | 注番 | 取数 | 金额 （含税13%） | T0纳期 | 模具合格 时间 | 目标成型 周期 | 目标成型 机吨位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPOILER-FR WH SHIELD 前挡泥皮气坝（LH+RH， PHEV/BEV 共用） | 638431477R/638422166R (PHEV) 638439763R/638424366R (BEV) | 1出2 (LH+RH) | 120,000元 | 2026-08-13 | 2026-09-13 | 50s | 360T | PHEV/BEV 四个 前气坝件共用一副模 |
| 2 | SPOILER-RR WH SHIELD 后挡泥皮气坝（LH+RH） | 767496296R/767483010R | 1出2 (LH+RH) | 80,000元 | 2026-08-13 | 2026-09-13 | 22.5s | 160T | — |
| 合计 |  |  |  | 200,000元 （含税13%） |  |  |  |  |  |

二、模具总价：人民币 贰拾万元整（¥200,000.00元，含税13%）。未税价：176,991.15元。

三、该合同价包含模具设计、模具制作、模具试作（若甲方客户无偿提供材料给甲方，甲方也将无偿提供给乙方）、模具包装、模具运输、模具售后服务费用。

四、甲方提供产品图纸给乙方。在模具开始加工前，乙方的模具图和3D分模数据，需得到甲方客户认可。在制造过程中，

乙方应严格遵守模具加工日程，每周四提供加工进展报告（附主要部品图片）给甲方客户。

五、乙方制作的模具必须完全符合甲方客户所的模具技术协议的要求。

六、模架，镶块材料，热流道的采购以及加工必须得到甲方客户的许可才能进行。

七、乙方需要保证模具的外观整洁光亮，符合甲方客户对模具的标准和要求，没有瑕疵。

八、乙方交付模具前要经过甲方客户验收，模具符合甲方客户的验收标准。

九、乙方负责将运输到甲方客户指定工场，同时做好模具的包装防护，以防止模具在运输过程中被损坏或腐蚀。

十、乙方配合甲方客户需求，按甲方客户合同要求提供关联的技术资料给甲方客户。

十一、乙方对甲方提供的图纸及有关产品、模具技术信息和加工信息负有保密义务。乙方未经甲方的书面同意，不得将甲方所提供的任何资料和信息泄露给第三方。

十二、乙方试模免费样件，按甲方和甲方客户签订合同要求执行。

十三、产品设计更改费用，乙方报价给甲方客户抄送给甲方，金额以甲方客户最终认可金额为准，甲方收到甲方客户货款后1个月内支付给乙方。

十四、乙方保证模具使用寿命：50万模。

十五、付款方式：

（一）预付款（30%）：本合同签署生效后，乙方开具增值税专用发票，甲方于收票后30个自然日内以银行转账或承兑汇票方式支付合同含税总价的30%，金额为人民币陆万元整（¥60,000.00元，含税）/ 未税53,097.35元。
　　（二）T0交样款（30%）：乙方完成T0试模并向甲方交付合格样件后，乙方开具增值税专用发票，甲方于收票后30个自然日内支付合同含税总价的30%，金额为人民币陆万元整（¥60,000.00元，含税）/ 未税53,097.35元。
　　（三）验收款（30%）：模具通过甲方客户验收合格后，乙方开具增值税专用发票，甲方于收票后30个自然日内支付合同含税总价的30%，金额为人民币陆万元整（¥60,000.00元，含税）/ 未税53,097.35元。
　　（四）质保尾款（10%）：模具量产满六个月后，乙方开具增值税专用发票，甲方于收票后30个自然日内支付合同含税总价的10%，金额为人民币贰万元整（¥20,000.00元，含税）/ 未税17,699.11元。

十六、模具售后，由乙方直接和甲方客户对接，按甲方客户模具合同要求配合甲方客户做好售后服务。

十七、项目管理，乙方直接对接甲方客户，按甲方客户要求做好进度汇报，沟通交流。

十八、甲方和甲方客户签订（上海金榕汽车零部件股份有限公司）的本套模具的模具合同和技术协议作为本合同附件，乙方代表甲方执行合同。

十九、对合同未尽事宜，双方本着友好合作精神协商解决，如协商解决无效，向甲方所在地法院提出起诉。

二十、本协议一式贰份，甲方持壹份，乙方持壹份。

| 甲方：杭州深远工贸有限公司 | 乙方：杭州景创模塑科技有限公司 |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 经办人：____陈思远____ | 经办人：___胡孝程_____ |
| 负责人：____许燊_____ | 负责人：____胡孝程____ |
| 日期：_2026_年__07_月__20__日 | 日期：_2026_年__07_月__20__日 |